Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От      26.12.2024        №    560

пос. Омсукчан

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,              Федеральным законом от 06.10.2023 года  №131-ФЗ «Об общих принципах                         организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 года  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 № 99 «Об     утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского муниципального округа», администрация Омсукчанского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2025 следующие постановления администрации Омсукчанского округа:

- от 19.12.2022 № 629 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа»;

- от 02.12.2024 № 484 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.12.2022 № 629 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский муниципальный округ» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Омсукчанского муниципального округа Кистанова О.В.

Глава Омсукчанского

муниципального округа                                                    С.Н. Макаров

- Приложение

к постановлению

администрации

муниципального округа

от  26.12.2024 № 560

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОМСУКЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие транспортной

инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа»

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Муниципальной программы | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |
| Исполнитель Муниципальной программы | - Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа; - МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр»; - Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель Муниципальной программы | - Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и мостовых сооружений, повышение безопасности дорожного движения в Омсукчанском муниципальном округе. - Удовлетворение потребностей и обеспечение комфортных условий населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по муниципальному маршруту Омсукчан-Дукат-Омсукчан. |
| Задачи Муниципальной программы | 1) Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; 2) Круглогодичное содержание сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям и условиям безопасности движения, обеспечение содержания автомобильных дорог в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом; 3) Осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений; 4) Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу автобусным транспортом по муниципальному маршруту. |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 58706,30 тыс. рублей, в том числе: - в 2025 году – 9096,70 тыс. рублей; - в 2026 году – 9312,40 тыс. рублей; - в 2027 году – 10074,30 тыс. рублей; - в 2028 году – 10074,30 тыс. рублей; - в 2029 году – 10074,30 тыс. рублей; - в 2030 году – 10074,30 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат Муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности | Предусмотренные Муниципальной программой мероприятия позволят обеспечить сохранность и улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению, обеспечить доступные цены на проезд в автобусах общего пользования. |

- I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) имеют стратегическое значение для экономики Омсукчанского муниципального округа. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, жизнедеятельность населенных пунктов. По автодороге Омсукчан - Дукат осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста производства в горнодобывающей отрасли.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог составляет 13,463 км, в т.ч.: внутри поселковые дороги в п. Омсукчан - 7,422 км, внутри поселковые дороги в п. Дукат - 6,041 км.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Омсукчанского муниципального округа являются:

1) из-за увеличения количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастания интенсивности движения и скоростного режима, повышения нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности наблюдается увеличение процента изношенности дорожного покрытия;

2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог является причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особое внимание требуется к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочных и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличением срока их службы.

Приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие установленным техническим нормам является ключевой задачей Омсукчанского муниципального округа. Без этого нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономического сектора и населения, а также обеспечить в полной мере эксплуатацию автомобильных дорог, организацию безопасности транспортных перевозок.

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть автомобильных дорог имеет значительный износ. Мостовые сооружения на автомобильных дорогах требуют восстановления прочностных характеристик из-за увеличения межремонтных сроков.

Безопасность движения на дорогах Омсукчанского муниципального округа также является приоритетным направлением. Снижение аварийности повысит безопасность передвижения на грузовом и пассажирском транспорте и повысит качество автотранспортных логистических цепочек.

К числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:

- приоритет жизни и здоровья граждан;

- приоритет ответственности муниципалитета за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

- соблюдение интересов граждан и общества Омсукчанского муниципального округа при обеспечении безопасности дорожного движения.

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными полномочиями муниципалитета в транспортной сфере являются создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа.

Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог являются причинами роста затрат предприятий транспортного комплекса.

Наряду с ростом затрат доходы предприятий транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки вследствие увеличения количества личного транспорта, пользования населением услугами такси по предварительным заявкам, уменьшения численности трудоспособного населения.

Следствием трудного финансового положения предприятий является большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарках предприятий пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы.

Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно-целевого метода планирования расходов местного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Омсукчанского муниципального округа, а также обеспечение регулярного, бесперебойного движения общественного транспорта по муниципальному маршруту Омсукчан-Дукат-Омсукчан.

Реализация Муниципальной программы позволит обеспечить сохранность и улучшение технического состояния дорог общего пользования местного значения, снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению, обеспечить доступные цены на проезд в автобусах общего пользования.

- II. Цели, задачи и сроки реализации Муниципальной программы

  - Цель Муниципальной программы:

- обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения и мостовых сооружений, повышение безопасности дорожного движения в Омсукчанском муниципальном округе;

- удовлетворение потребностей и обеспечение комфортных условий населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по муниципальному маршруту Омсукчан-Дукат-Омсукчан.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1) создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

2) круглогодичное содержание сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям и условиям безопасности движения, обеспечение содержания автомобильных дорог в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;

3) осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений;

4) организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу автобусным транспортом по муниципальному маршруту.

2.3. Реализацию Муниципальной программы намечено осуществить в период с 2025 по 2030 годы включительно.

- III. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический

- эффект от реализации Муниципальной программы

  - Оценка эффективности Муниципальной программы будет производиться на основе сопоставления фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями. Целевые и объемные показатели Муниципальной программы представлены в таблице № 1.

- Таблица № 1

Целевые индикаторы реализации Муниципальной программы

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дорожных знаков | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нанесение разметки и обозначения пешеходного перехода на дорожное полотно | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог | км | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |
| Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Количество рейсов по маршруту Омсукчан - Дукат – Омсукчан в год | шт | 1590 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |

3.2. Основным результатом решения задач должно стать:

- повышение комплексной безопасности, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей на 3,31 км;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений;

- обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам.

Эффективность мероприятий Муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

- социально-экономическая (общественная) эффективность, учитывающая помимо эффекта в транспортной отрасли сопутствующие социально-экономические результаты в смежных отраслях экономики и социальной сфере;

- социально-экономические последствия реализации Муниципальной программы: повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения, организаций и предприятий Омсукчанского муниципального округа.

3.3. Муниципальная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

- Постановление администрации Омсукчанского муниципального округа от 17.02.2015 № 99 «О порядке   разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского муниципального округа».

- IV. Сведения о заказчике и исполнителях Муниципальной программы

Заказчик Муниципальной программы - администрация Омсукчанского муниципального округа.

Реализацию Муниципальной программы осуществляет Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Исполнителями Муниципальной программы являются:

- Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа;

- МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр»;

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- V. Механизм реализации Муниципальной программы

Механизм реализации Муниципальной программы определяет комплекс мер, осуществляемых муниципальным заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы выполняются следующие задачи:

- при необходимости предоставляет предложения по корректировке плана реализации Муниципальной программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Муниципальной программы;

- организует отчетность и предоставляет ее в отдел экономики администрации Омсукчанского муниципального округа ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежегодно проводит общую оценку эффективности Муниципальной программы и представляет отчеты о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в установленные сроки в отдел экономики Омсукчанского муниципального округа.

Мероприятия Муниципальной программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Ответственным исполнителем и организациями, отобранными в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении к Муниципальной программе, осуществляется Ответственным исполнителем.

- VI. Порядок осуществления контроля за ходом реализации

Муниципальной программы

Общий контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 № 99.

Администрация Омсукчанского муниципального округа несет ответственность за реализацию и конечные результаты, целевое и рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Муниципальной программы.

- VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Омсукчанского муниципального округа.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 58706,30 тыс. рублей, в том числе:

- в 2025 году – 9096,70 тыс. рублей;

- в 2026 году – 9312,40 тыс. рублей;

- в 2027 году – 10074,30 тыс. рублей;

- в 2028 году – 10074,30 тыс. рублей;

- в 2029 году – 10074,30 тыс. рублей;

- в 2030 году – 10074,30 тыс. рублей.

В ходе реализации Муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования могут быть ежегодно скорректированы исходя из возможностей бюджета Омсукчанского муниципального округа.

- VIII. Муниципальные программные мероприятия

Программа включает в себя следующие мероприятия:

- Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»;

- Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений»;

- Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области транспортной инфраструктуры».

Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием объема финансирования по годам приведен в приложении к Муниципальной программе.