**Магаданская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 19.12.2022 № 629

пос. Омсукчан

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Омсукчанский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа», администрация Омсукчанского городского округа

ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 следующие постановления администрации Омсукчанского городского округа:

- от 19.10.2017 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы»;

- от 26.02.2019 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.10.2017 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы»;

- от 24.01.2020 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.10.2017 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы»;

- от 25.01.2022 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.10.2017 № 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет ([www.omsukchan-adm.ru](http://www.omsukchan-adm.ru)) и опубликованию в газете «Омсукчанские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа Зарубину Л.Г.

Глава Омсукчанского

городского округа С.Н. Макаров

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 19.12.2022 № 629

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского**

**муниципального округа»**

**Паспорт**

муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского

муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование*  *Программы* | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского муниципального округа» (далее - Программа) |
| *Разработчик Программы* | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |
| *Ответственный*  *исполнитель Программы* | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |
| *Исполнитель Программы* | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| *Цель Программы* | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечивающих жизненно важные интересы, развития экономики и социальной сферы Омсукчанского муниципального округа, повышение безопасности дорожного движения в Омсукчанском муниципальном округе |
| *Задачи Программы* | 1) круглогодичное содержание сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям и условиям безопасности движения, обеспечение содержание автомобильных дорог в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;  2) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог;  3) осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования, мостов;  4) круглогодичное содержание поселковых дорог |
| *Сроки реализации*  *Программы* | 2023-2025 годы |
| *Объемы и источники*  *финансирования*  *Программы* | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2023-2025 годах составляет 8007,0 тыс. рублей, в том числе:  - в 2023 году - 2533,0 тыс. рублей;  - в 2024 году - 2681,0 тыс. рублей;  - в 2025 году - 2793,0 тыс. рублей. |
| *Ожидаемый конечный*  *результат программы*  *и показатели*  *социально-экономической*  *эффективности* | 1) увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателей на 3,31 км;  2) развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики Омсукчанского муниципального округа;  3) повышение комплексной безопасности и качества дорог общего пользования местного значения округа;  4) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и уменьшение доли протяженности автодорог, параметры которых не соответствуют нормативным требованиям. |

**I. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Автомобильные дороги общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) имеют стратегическое значение для экономики Омсукчанского муниципального округа. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, жизнедеятельность населенных пунктов. По автодороге Омсукчан-Дукат осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста производства в горнодобывающей отрасли.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог составляет 13,463 км, в т.ч.: внутрипоселковые дороги в п. Омсукчан - 7,422 км, внутрипоселковые дороги в п. Дукат - 6,041 км.

В 2021 году на автомобильном транспорте перевезено 401 тыс. тонн грузов. Объем перевозок пассажиров автобусным и легковым автомобильным транспортом в 2021 году составил 11,1 тыс. человек. При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2025 году будет значительно увеличиваться.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Омсукчанского муниципального округа являются:

1) из-за увеличения количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастания интенсивности движения и скоростного режима, повышения нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности наблюдается увеличение процента изношенности дорожного покрытия;

2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;

3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;

4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог является причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особое внимание требуется к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочных и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличением срока их службы.

Приведение технического состояния автомобильных дорог в соответствие установленным техническим нормам является ключевой задачей Омсукчанского муниципального округа. Без этого нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономического сектора и населения, а также обеспечить в полной мере эксплуатацию автомобильных дорог, организацию безопасности транспортных перевозок.

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть автомобильных дорог имеет значительный износ. Мостовые сооружения на автомобильных дорогах требуют восстановления прочностных характеристик из-за увеличения межремонтных сроков.

Безопасность движения на дорогах Омсукчанского муниципального округа также является приоритетным направлением. Снижение аварийности повысит безопасность передвижения на грузовом и пассажирском транспорте и повысит качество автотранспортных логистических цепочек.

К числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:

- приоритет жизни и здоровья граждан;

- приоритет ответственности муниципалитета за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

- соблюдение интересов граждан и общества Омсукчанского муниципального округа при обеспечении безопасности дорожного движения.

Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно-целевого метода планирования расходов местного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Омсукчанского муниципального округа.

**II. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы**

Целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечивающих жизненно важные интересы, развитие экономики и социальной сферы, повышение безопасности дорожного движения в Омсукчанском муниципальном округе.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- круглогодичное содержание сети автодорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям и условиям безопасности движения;

- обеспечение содержание автомобильных дорог в состоянии, отвечающем растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог;

- осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования, мостов;

- круглогодичное содержание внутрипоселковых дорог.

Основным результатом решения задач должно стать:

- увеличение протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей на 3,31 км;

- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики Омсукчанского муниципального округа;

- повышение комплексной безопасности и качества дорог общего пользования местного значения округа;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и уменьшение доли протяженности автодорог, параметры которых не соответствуют нормативным требованиям.

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2023 по 2025 годы включительно.

**III. Система целевых индикаторов и ожидаемый**

**социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы**

Целевые и объемные показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Целевые и объемные показатели Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Ед.**  **изм.** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог | км | 13,463 | 13,463 | 13,463 |
| Прирост отремонтированных автомобильных дорог | км | 1 | 1 | 1 |
| % | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | км | 1,31 | 2,31 | 3,31 |
| % | 9,73 | 17,1 | 24,6 |

Примечание: протяженность отремонтированных дорог в 2022 году составила 0,31км или 2,3%.

Эффективность мероприятий Программы определяется по следующим направлениям:

- социально-экономическая (общественная) эффективность, учитывающая помимо эффекта в транспортной отрасли сопутствующие социально-экономические результаты в смежных отраслях экономики и социальной сфере;

- социально-экономические последствия реализации Программы: повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий, активизация экономической деятельности, снижение транспортной составляющей в цене производимой продукции, улучшение транспортного обслуживания населения, организаций и предприятий Омсукчанского муниципального округа.

В Программе использованы следующие показатели социально-экономической эффективности:

- увеличение протяженности автодорог, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 3,31 км и составит 24,6 процентов от общей протяженности автодорог.

**IV. Сведения о заказчике и исполнителях муниципальной программы**

Заказчик программы - администрация Омсукчанского муниципального округа.

Реализацию Программы осуществляет Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа (далее - Ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Ответственным исполнителем выполняются следующие основные задачи:

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- уточнение промежуточных сроков реализации мероприятий Программы и объемов их финансирования, а также соответствующих показателей;

- корректировка плана реализации Программы по источникам, объемам финансирования и перечню предлагаемых к реализации задач осуществляется в результате принятия бюджета Омсукчанского муниципального округа;

- участие в проведение аукционов (торгов) по отбору исполнителей программных мероприятий;

- осуществление контроля над качеством производства дорожных работ, дорожно-строительных материалов;

- мониторинг выполнения целевых показателей Программы;

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- проведение ежегодной оценки эффективности программы;

- сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке квартальных и годовых отчетов.

Ответственный исполнитель Программы организует отчетность и предоставляет ее в отдел экономики администрации Омсукчанского муниципального округа ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно до 30 числа следующего за отчетным годовой отчет с предоставлением информации о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

**V. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых муниципальным заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Ответственным исполнителем и исполнителями программы.

**VI. Порядок осуществления контроля за ходом реализации**

**муниципальной программы**

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа, утвержденного постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015 № 99. Использование программно-целевого метода позволит увязать целевые показатели развития дорожного хозяйства с финансовыми возможностями бюджета Омсукчанского муниципального округа, формировать бюджет дорожного хозяйства на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства.

**VII**. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Омсукчанского муниципального округа.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2023-2025 годах составляет 8007,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2023 году - 2533,0 тыс. рублей;

- в 2024 году - 2681,0 тыс. рублей;

- в 2025 году - 2793,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования могут быть ежегодно скорректированы исходя из возможностей бюджета Омсукчанского муниципального округа.

**VIII. Муниципальные программные мероприятия**

Программа включает в себя следующие мероприятия:

- мероприятие по безопасности дорожного движения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений;

- формирование законопослушного поведения у участников дорожного движения.

Система программных мероприятий направлена на совершенствование сети автомобильных дорог Омсукчанского муниципального округа при своевременном и достаточном финансировании работ по содержанию и ремонту, повышение качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

В мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог входит ремонт внутрипоселковых дорог в п. Омсукчан и в п. Дукат.

В мероприятия по содержанию автомобильных дорог входят:

- обеспечение надлежащего летнего и зимнего содержания внутрипоселковых автодорог в п. Омсукчан и в п. Дукат;

- мероприятия по безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий Программы с указанием объема финансирования по годам приведен в приложении к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_